## Slide 1: 애자일(스크럼) 방법론

## Slide 3: 과정명: 애자일(스크럼) 방법론

## Slide 4: 과정 목표

## Slide 5: SWEBOK 3.0

## Slide 7: Agile 개발?

## Slide 8: Agile Methodology

## Slide 9: Agile Development

## Slide 10: Agile Development

## Slide 11: 전통적인 방법론(Waterfall) 과의 차이

## Slide 12: 전통적 방법론과 애자일 방법론의 장단점

## Slide 13: 애자일 적용 적합 평가

## Slide 14: agile manifesto(애자일 선언)

## Slide 15: Fail Fast

## Slide 16: Agile 원칙(1/2)

## Slide 17: Agile 원칙(2/2)

## Slide 18: Agile 종류

## Slide 19: 익스트림 프로그래밍(eXtreme Programming)

## Slide 20: 린(Lean) SW 개발

## Slide 21: 린(Lean)과 XP와 스크럼 공통점

## Slide 22: Respect!

## Slide 23: 칸반(Kanban, 看板)

## Slide 24: Google trend

## Slide 25: Agile Approaches

## Slide 26: agile 도입 기업

## Slide 27: agile 도입 효과

## Slide 28: SCRUM Methodology

## Slide 29: SCRUM 특성

## Slide 30: SCRUM 중점 가치

## Slide 31: SCRUM 적용 기관/분야

## Slide 32: SCRUM 활용 조사 결과

## Slide 33: SCRUM Framework

## Slide 34: SCRUM 역할

## Slide 35: Self organization

## Slide 36: 제품책임자

## Slide 37: 제품책임자 주의사항

## Slide 38: SCRUM Master

## Slide 39: SCRUM Master

## Slide 40: SCRUM Master Type

## Slide 41: 실습: 애자일 적합성 평가 – 1/6

## Slide 42: 실습: 애자일 적합성 평가 – 2/6

## Slide 43: 실습: 애자일 적합성 평가 – 3/6

## Slide 44: 실습: 애자일 적합성 평가 – 4/6

## Slide 45: 실습: 애자일 적합성 평가 – 5/6

## Slide 46: 실습: 애자일 적합성 평가 – 6/6

## Slide 49: One Page SCRUM Process

## Slide 50: SCRUM Process – Product Backlog 정의

## Slide 51: Product Backlog 정의 - 고려사항

## Slide 52: User Story

## Slide 53: User Story 작성 원칙

## Slide 54: DoD(Definition of Done) 정의

## Slide 55: Technical Story

## Slide 56: Sprint Planning

## Slide 57: Sprint Planning 절차

## Slide 58: Sprint Planning – 역량 확인

## Slide 59: Sprint Planning – Sprint Backlog 도출

## Slide 60: Product backlog에서 Sprint Backlog 도출

## Slide 61: Task(업무) 정의

## Slide 62: 작업량 추정

## Slide 63: 작업량 추정

## Slide 64: 작업량 추정(Estimation) – planning poker

## Slide 65: 작업량 추정(Estimation) – planning poker

## Slide 66: 담당자 할당

## Slide 67: SCRUM 수행 – Daily Scrum Meeting

## Slide 68: SCRUM 수행 – burndown chart update

## Slide 69: SCRUM 수행 – 주요 장애 요인

## Slide 70: Sprint Review

## Slide 71: Sprint Retrospect(회고)

## Slide 72: Sprint Retrospect(회고) 주요 내용

## Slide 73: Sprint Retrospect(회고) 시 스크럼 마스터의 역할

## Slide 74: 스프린트 분석 결과 예시

## Slide 75: 애자일 적용 실패 원인

## Slide 76: 애자일에 실패하는 기업들

## Slide 77: 형식만 갖추는 것을 경계

## Slide 78: 스크럼 적용 실패 사례 – 1/2

## Slide 79: 스크럼 적용 실패 사례 – 2/2

## Slide 80: SCRUM의 변형 – water scrum fall

## Slide 81: SCRUM의 변형 – Scrum of Scrum(SoS)

## Slide 82: 실습: 스프린트 계획 – 1/3

## Slide 83: 실습: 스프린트 계획 – 2/3

## Slide 84: 실습: 스프린트 계획 – 2/3

## Slide 85: 실습: 스프린트 계획 – 2/3

## Slide 86: 실습: 스프린트 계획 – 3/3

## Slide 89: 상품기획에서 출시까지 SCRUM 적용 사례

## Slide 90: R&D분야 SCRUM 적용 사례

## Slide 91: R&D분야 SCRUM 적용 사례

## Slide 92: e-commerce분야 SCRUM 적용 사례

## Slide 93: e-commerce분야 SCRUM 적용 사례

## Slide 94: 대규모 프로젝트 SCRUM 적용 사례

## Slide 95: 사무실 없이 DSM 수행

## Slide 96: 의료기기 SW개발 분야

## Slide 97: 스크럼 산출물

## Slide 98: Product backlog

## Slide 99: Sprint Backlog - 계획

## Slide 100: Sprint Backlog - 계획

## Slide 101: Sprint Backlog - 계획

## Slide 102: Sprint Backlog - 수행

## Slide 103: Sprint review

## Slide 104: Sprint 회고

## Slide 107: 인터뷰 반응

## Slide 108: 피해야 할 것 – 스크럼 좀비

## Slide 109: 피해야 할 것 – 스크럼 좀비